**Време за което са завършени отделните компоненти на проекта**

*Итерация 1:*

Начало: 03.11.2019

Край: 29.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **Компонент** | **Време за което е завършен компонента (часове)** |
| Харта на проекта | **8 часа** |
| Заинтересовани лица | **2 час (завършен по време на компонента „Харта на проекта“)** |
| Спецификация на изискванията | **2 час (завършен по време на компонента „Харта на проекта“)** |
| Обхват на проекта | **5 часа** |
| WBS. WBS речник | **8 часа** |
| Дейности, ключови моменти | **2 часа, 3 часа** |
| Gantt диаграма, критичен път | **4 часа, 3 часа (\*)** |
| Организационна структура | **6 часа** |
| Роли и отговорности | **2 часа** |

*Итерация 2:*

Част 1:

Начало: 15.12.2019

Край: 19.12.2019

Част 2:

Начало: 05.01.2020

Край: 10.01.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Компонент** | **Време за което е завършен компонента** |
| Преработване и допълване на итерация 1 | **6 часа** |
| Оценка на ресурсите за изпълнение на проекта по 2 начина (без COCOMO) и  обобщена оценка | **-- часа** |
| Списък на рисковете. Процедура за управление на рисковете | **14 часа** |
| План за качеството на продукта и процеса. Процедури за приемане на работата,  приключване | **8 часа** |
| Процедури за тестване и внедряване. | **14 часа** |
| Процедури за управление на конфигурацията и промените. | **6 часа** |
| Scrum артефакти (списък потребителски истории – заглавие, роля, цел, приоритет, критерий за приемане, story points) | **2 часа** |